[ LOGO TUGURE ]

DECISION LOG

BLIPS IFRS 9 — DECISION LOG

Critical Project Decisions • Addendum to BRD/SoW/FSD/ERD

PT TUGU REASURANSI INDONESIA

(TUGURE)

Versi 1.0  •  02 Mei 2026

Status: DRAFT FOR REVIEW

# Atribut Dokumen

| Atribut | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul Dokumen | Decision Log — Sistem BLIPS IFRS 9 |
| Kode Dokumen | DEC-BLIPS-IFRS9-2026-001 |
| Versi | 1.0 |
| Status | ACTIVE — Reference for ongoing implementation |
| Tanggal Terbit | 29 Mei 2026 |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Pemilik Dokumen | Working Group BLIPS — IT Internal Team |
| Penyusun | Project Manager + IT Architect |
| Reviewer | Working Group, Direksi |
| Approver | CFO selaku Sponsor |
| Fungsi Dokumen | Mencatat seluruh keputusan critical yang menjadi addendum terhadap BRD/SoW/FSD/ERD. Dipakai sebagai single source of truth untuk decision history yang membentuk arah implementasi. |
| Audiens Utama | Internal IT team (developers, DBA, DevOps), agentic AI agents yang implementasi, business stakeholder untuk konteks |
| Reference Dokumen | SoW v1.3, BRD v1.1, FSD Master v1.0, FSD Appendix A-E, ERD v1.2 |

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Tujuan Dokumen

Decision Log ini merekam keputusan-keputusan strategic dan teknis yang diambil oleh Working Group BLIPS dan stakeholder kunci selama Discovery & Planning Phase. Decision Log bersifat addendum — tidak mengganti BRD/SoW/FSD/ERD yang sudah ada, melainkan mencatat keputusan konkret untuk item-item yang sebelumnya disajikan sebagai recommendation, alternatif, atau placeholder di dokumen utama.

## 1.2 Konteks Strategis

PT Tugu Reasuransi Indonesia memutuskan untuk mengimplementasi BLIPS IFRS 9 dengan tim internal IT (tanpa vendor implementor eksternal) menggunakan pendekatan agentic AI sebagai team builder. Pendekatan ini memerlukan input deterministic yang lebih tegas dibanding delivery konvensional dengan vendor — semua ambiguitas di dokumen baseline harus di-resolve sebelum agent mulai produktif.

## 1.3 Format Keputusan

Setiap keputusan mencakup elemen berikut:

Decision ID — kode unik (DEC-###)

Decision Title — judul ringkas

Decision — keputusan aktual yang dibuat

Rationale — alasan dipilih option ini

Impact — dampak ke dokumen lain & implementasi

Downstream Changes — perubahan yang harus dilakukan ke dokumen turunan

Status — ACTIVE / SUPERSEDED

Decided By — siapa yang mengambil keputusan

Decided On — tanggal

# 2. Critical Decisions (29 Mei 2026)

## 2.1 DEC-001 — Technology Stack Final

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Decision | Technology stack final: Backend Golang, Frontend Next.js (versi 14+), Database PostgreSQL 18 |
| Status | ACTIVE |
| Decided By | Working Group BLIPS + IT Architect |
| Decided On | 29 Mei 2026 |
| Supersedes | FSD Master v1.0 §2.2 (yang sebelumnya menyajikan recommendation matrix dengan multiple alternatif) |

Detail technology stack final:

| Layer | Pilihan Final | Rasional |
| --- | --- | --- |
| Backend Language | Golang (Go) 1.22+ | Performance tinggi untuk batch processing (MTM harian, ECL akhir bulan); concurrent processing native via goroutines; binary deployment sederhana untuk on-premise; ecosystem mature untuk financial systems |
| Backend Framework | Gin atau Fiber (HTTP router) + GORM (ORM) ATAU sqlx untuk performance-critical queries | Lightweight, fast, well-documented. GORM untuk CRUD standard; sqlx untuk reporting query kompleks |
| Frontend Framework | Next.js 14+ (React 18, App Router, TypeScript) | Modern React framework, SSR support untuk reporting page yang berat, App Router untuk modular structure, TypeScript untuk type safety di financial calculations |
| Frontend State Management | Zustand atau Redux Toolkit | Zustand simpler untuk module independence; Redux Toolkit bila perlu time-travel debugging |
| Frontend UI Library | shadcn/ui (Radix UI primitives + Tailwind CSS) atau Ant Design | shadcn/ui untuk modern customizable UI; Ant Design bila prefer mature enterprise components |
| Database | PostgreSQL 18 | Latest stable; advanced features (improved partitioning, JSONB performance, vector support untuk future AI features); proven untuk financial workloads |
| ORM | GORM v2 untuk standard CRUD; sqlx untuk complex reporting | GORM auto-migration untuk schema management; sqlx untuk fine-grained control |
| API Style | REST + JSON (sesuai FSD Master Bab 6) | Mengikuti spec API yang sudah didefinisikan; future-proof untuk gRPC internal services |
| Authentication | JWT (golang-jwt/jwt) + Argon2id password hashing | Standard JWT untuk stateless auth; Argon2 untuk strength password hashing |
| IDP / SSO | Keycloak (on-premise) atau Active Directory + custom SAML adapter | Keycloak open-source, on-premise, integrate dengan Tugure AD via LDAP federation |
| Job Scheduler / Queue | Asynq atau River (Go-native) atau Temporal | Asynq simple untuk job queue; Temporal untuk complex workflow orchestration |
| Caching | Redis 7+ (single-node atau cluster bila scale up) | Standard untuk Go ecosystem, well-supported |
| Object Storage | MinIO (S3-compatible, on-premise) | On-premise S3 alternative; sesuai requirement on-premise deployment |
| Monitoring & Logging | Prometheus + Grafana + Loki (logs) + Jaeger (tracing) | Open-source observability stack; on-premise deployment friendly |
| CI/CD | GitLab CI (self-hosted) atau Jenkins | Self-hosted untuk on-premise; GitLab integration dengan Git repo internal |
| Containerization | Docker + Docker Compose untuk development; Kubernetes (on-premise) untuk production | Standard containerization; K8s untuk orchestration scale |
| Infrastructure-as-Code | Terraform untuk infrastructure; Ansible untuk configuration management | Industry standard untuk IaC |
| Testing — Backend | Go built-in testing + testify (assertions) + gomock (mocking) + testcontainers-go (integration) | Go ecosystem standard |
| Testing — Frontend | Jest + React Testing Library + Playwright (E2E) | Modern frontend testing stack |
| Code Quality | golangci-lint untuk Go; ESLint + Prettier untuk TypeScript | Standard linters |
| Documentation | Swagger / OpenAPI 3.0 untuk API docs (swaggo/swag); Storybook untuk frontend components | Auto-generated docs |

Rasional dipilih Golang + Next.js + PostgreSQL 18:

Performance untuk job batch — Go goroutines memungkinkan parallel processing ECL/MTM untuk 1.500+ instrumen dalam SLA.

Single binary deployment di on-premise — Go compile ke binary tunggal, mudah deploy & rollback tanpa runtime dependency seperti JVM atau Node.js runtime.

PostgreSQL 18 — pgcrypto, JSONB, GIN, partitioning native (sudah dipakai di ERD), parallel query.

Next.js untuk frontend — modern, productive, TypeScript-friendly untuk complex financial UI; SSR untuk reporting page yang akses banyak data.

Talent availability — Go developer pool di Indonesia growing; Next.js sangat populer untuk modern web dev.

Open-source friendly — sesuai pendekatan internal IT team tanpa vendor lock-in.

Impact ke FSD Master:

FSD Master §2.2 Recommended Tech Stack table di-update: hapus alternatif, set Go/Next.js/PostgreSQL 18 sebagai LOCKED choice.

FSD Master §2.3 Deployment Topology di-revise: on-premise only (lihat DEC-002).

FSD Appendix B-E §API endpoints di-implement dengan Gin/Fiber spec.

ERD §SQL DDL sudah ditulis untuk PostgreSQL — confirm compatible dengan v18 (sebagian besar syntax sama dengan v15; perlu test edge cases).

BLIPS_init_schema.sql perlu cek: extension pgcrypto + uuidv7 function compatibility dengan PostgreSQL 18.

## 2.2 DEC-002 — Deployment Topology: On-Premise

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Decision | Deployment full on-premise di data center Tugure. Tidak menggunakan cloud public/private. |
| Status | ACTIVE |
| Decided By | Direktur IT + CFO |
| Decided On | 29 Mei 2026 |
| Supersedes | FSD Master v1.0 §2.3 (yang sebelumnya menyajikan opsi cloud Indonesia) |

Detail deployment topology:

| Component | Spec On-Premise |
| --- | --- |
| Production Data Center | Data center primary Tugure (Jakarta) |
| DR Data Center | Data center secondary (Surabaya/Cikarang) — opsional Phase 2 |
| Compute | Bare-metal servers atau virtualization (VMware / Proxmox / KVM) |
| Network | Internal corporate network; integrate dengan existing Tugure infrastructure |
| Storage | SAN/NAS on-premise; MinIO untuk object storage (document upload) |
| Database | PostgreSQL 18 — primary di production rack; read-replica di same DC untuk reporting |
| Backup | Local backup server + offsite tape/storage; retention 10 tahun |
| Network Perimeter | Existing Tugure firewall + WAF; tidak ada exposure ke internet kecuali integrasi terbatas (Pefindo manual upload, BI JISDOR via egress proxy) |
| Identity Provider | Integrate dengan Tugure Active Directory (LDAP federation atau Keycloak) |
| Monitoring | Prometheus + Grafana on-premise |
| Backup & Recovery | PostgreSQL pg_basebackup + WAL archival; restore test quarterly |
| High Availability | Phase 1: single-DC dengan internal redundancy (DB primary+replica, app tier 2-node). Phase 2: cross-DC failover bila scale up |

Rasional on-premise:

Data sovereignty — financial data Tugure tetap di dalam fisik infrastructure perusahaan, simplify compliance UU PDP.

Existing infrastructure — Tugure sudah punya data center matang dengan tim ops yang familiar.

No vendor cloud lock-in — sesuai pendekatan internal IT team.

Cost predictability — fixed infrastructure cost vs variable cloud cost untuk workload steady-state.

Latency dengan GL host & sistem existing Tugure (saat integrate Phase 2) lebih rendah karena sama-sama on-premise.

Impact:

FSD Master §2.3 Deployment Topology: hapus opsi cloud, fokus on-premise.

FSD Master §3.1 Security Architecture: update untuk on-premise network model (no AWS IAM, gunakan internal RBAC + Tugure AD).

Document Storage: MinIO on-premise sebagai S3-compatible (FSD Master §5.6).

Backup retention 10 tahun harus include offsite component (tape, atau replicate ke DR site).

DR Site planning untuk Phase 2 — Phase 1 single-DC dulu untuk simplify go-live.

## 2.3 DEC-003 — Delivery Model: Internal IT Team (No Vendor Implementor)

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Decision | Implementasi 100% oleh tim IT internal Tugure dengan bantuan agentic AI sebagai team builder. Tidak ada vendor implementor eksternal. |
| Status | ACTIVE |
| Decided By | Direksi (Direktur IT + CFO) |
| Decided On | 29 Mei 2026 |
| Supersedes | BRD v1.1 §12.3 D-02 (Vendor selection sebagai critical path) — sekarang TIDAK BERLAKU |

Struktur tim internal IT:

| Role | Tanggung Jawab | Catatan |
| --- | --- | --- |
| IT Architect (Lead) | Solution architecture, technical decisions, code review escalation | Senior engineer Tugure |
| Backend Developers | Go service development per modul (master data, transaction, ECL/EIR, reporting) | 2-3 mid/senior engineers atau setara via agentic AI |
| Frontend Developers | Next.js UI development per modul | 1-2 engineers atau setara via agentic AI |
| Database Architect / DBA | PostgreSQL design, migration, performance tuning, backup/recovery | Senior DBA Tugure |
| DevOps Engineer | Infrastructure provisioning, CI/CD, monitoring, deployment | 1-2 engineers |
| QA Engineer | Test case design, automation, UAT facilitation | 1 engineer + agent assistance |
| Security Engineer | Security review, pentest coordination, audit trail validation | Existing Tugure Security team |
| Project Manager | Project tracking, risk management, stakeholder communication | Senior PM dengan financial systems experience |
| Business Analyst | Bridge antara business requirement & technical implementation; review compliance interpretation | BA dengan PSAK 71 knowledge (atau external consultant pada milestone tertentu) |
| DSAK-Certified Accountant Reviewer | Review compliance implementation (EIR, ECL, klasifikasi); sign-off Phase 6 | Internal Akuntansi senior atau external consultant per milestone |

Rasional:

Kontrol penuh atas codebase dan IP — tidak ada vendor lock-in.

Knowledge retention — tim internal yang membangun akan maintain jangka panjang.

Cost efficiency — eliminasi vendor margin (typical 30-50% markup).

Iteration speed — tidak ada friction kontrak/PO untuk small changes.

Existing skills — Tugure IT team punya base technical capability yang bisa di-leverage dengan agentic AI sebagai force multiplier.

Risiko & Mitigasi:

RISK: Lack of vendor accountability untuk delivery. MITIGATION: Internal SLA dengan tim IT; CFO sebagai accountable executive; phase gate reviews bulanan dengan Steering.

RISK: Compliance interpretation gap (DSAK-level expertise). MITIGATION: Engage DSAK-certified external consultant untuk milestone reviews (Phase 1 design, Phase 6 ECL/EIR, Phase 9 UAT, Phase 10 go-live).

RISK: Production incident response 24x7. MITIGATION: On-call rotation tim internal + runbook + escalation matrix.

RISK: Auditor eksternal Tugure skeptical terhadap AI-implemented code. MITIGATION: Engage auditor early (briefing di Phase 1), document AI development methodology + human review checkpoints, demonstrate audit trail integrity.

Impact:

BRD §12.3 D-02 Vendor selection: TIDAK BERLAKU. Update dependency status menjadi N/A.

BRD §13 Risk Register R-05 (Vendor underdeliver): TIDAK BERLAKU. Tambah risk baru R-16 (Internal team capacity gap).

BRD §15 Implementation Approach: update — no vendor management overhead.

Working Group BLIPS struktur: tidak include vendor lead; full internal.

## 2.4 DEC-004 — Master CoA: Gunakan Existing Tugure GL CoA

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Decision | Gunakan CoA existing Tugure dari sistem GL existing sebagai master CoA BLIPS. Tidak membuat CoA baru. |
| Status | ACTIVE |
| Decided By | Akuntansi + CFO |
| Decided On | 29 Mei 2026 |
| Supersedes | SoW v1.3 §5.1.9 (yang memberikan opsi internal/import_erp/import_excel) |

Approach:

Akuntansi Tugure export full CoA dari sistem GL existing (Excel format).

Sample 12 baris CoA yang sudah ada di SQL DDL Section 12.9 hanya sebagai placeholder — replace dengan actual Tugure CoA.

Sumber_coa di mst.chart_of_accounts = 'IMPORT_EXCEL_TUGURE_GL'.

Mapping kategori_investasi (AC/FVOCI/FVTPL/OCI_FVOCI/CKPN) per akun dilakukan secara manual oleh Akuntansi saat import — bukan auto-detect.

Master Mapping Jurnal Bab 5.1.10 di-config menggunakan kode_akun dari CoA existing.

Catatan untuk Implementasi:

Akuntansi Tugure perlu sediakan: Excel file CoA dengan kolom (Kode Akun, Nama Akun, Tipe, Sub-Tipe, Posisi Normal, Kategori Investasi mapping per akun).

Akuntansi memutuskan: akun mana yang dipakai untuk Investasi AC, FVOCI, FVTPL, OCI, CKPN, Pendapatan Bunga, Pendapatan Dividen, Realized Gain/Loss, FX Unrealized/Realized, PPh Beban.

Bila CoA existing tidak punya akun spesifik untuk FVOCI / OCI / CKPN (mis. GL legacy tidak granular per klasifikasi PSAK 71), Akuntansi perlu setup akun baru di GL existing DULU sebelum import ke BLIPS.

Impact:

SQL DDL Section 12.9 (sample CoA) — replace dengan actual Tugure CoA saat seed initial.

Master Mapping Jurnal Bab 5.1.10 — config akun mapping menggunakan kode_akun aktual Tugure (bukan 1.1.2.001 dll yang generik).

UI Master CoA Bab 5.1.9: prioritas tinggi pada import Excel dari GL existing.

## 2.5 DEC-005 — GL Host Integration: DEFERRED ke Phase 2

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Decision | Phase 1 (initial go-live) BLIPS berjalan STANDALONE — tidak ada integrasi otomatis ke GL Host. Jurnal posted di BLIPS sebagai internal record; export manual / batch ke GL Host. Integrasi otomatis dilakukan di Phase 2. |
| Status | ACTIVE |
| Decided By | CFO + Direktur IT |
| Decided On | 29 Mei 2026 |
| Supersedes | FSD Master v1.0 §5.2 (REST API spec ke GL Host); BRD v1.1 §6.4 (GL Host interface as required) |

Mode Phase 1 (Standalone):

BLIPS post jurnal lengkap di internal table jrnl.header + jrnl.detail.

Generate file export harian (CSV/XLSX format yang compatible dengan GL Host Tugure).

Akuntansi download file export → upload manual ke GL Host (atau via SFTP file batch).

Reconciliation: Akuntansi cross-check total D/K BLIPS vs GL Host monthly.

BLIPS jrnl.gl_status: status 'EXPORTED_MANUAL' untuk Phase 1.

Mode Phase 2 (Future Integration):

REST API integration ke GL Host (sesuai FSD Master §5.2 spec).

Real-time posting per transaksi.

Automated reconciliation daily.

Migrasi Phase 1 export-manual → Phase 2 API integration tanpa data loss.

Rasional defer ke Phase 2:

Reduce scope Phase 1 — fokus pada core compliance (klasifikasi, ECL, EIR) terlebih dahulu.

Negosiasi/setup API dengan GL host vendor membutuhkan koordinasi yang dapat memakan waktu — tidak boleh menjadi critical path Phase 1.

Standalone mode memungkinkan parallel run dengan sistem legacy: BLIPS hitung correct, Akuntansi tetap entry manual ke GL legacy untuk safety.

Phase 2 integration setelah BLIPS prove correctness dan trust terbentuk.

Impact:

FSD Master §5.2 GL Host Integration: tandai sebagai 'Phase 2 — Deferred'. Spec tetap valid untuk Phase 2 planning.

BRD §6.4 System Boundaries — GL Host interface: update jadi 'Manual export Phase 1 / API Phase 2'.

FSD Appendix D Bab 3 (Master Mapping Jurnal + GL Interface): tambah section 'Standalone Mode (Phase 1)' yang menjelaskan export file approach.

BRD §15.2 Milestone — Phase 5 (Development Modul Jual + JT + Jurnal & GL Interface): Adjust scope ke 'Jurnal Internal + Export File'.

Risk register: GL integration deferred — risk reduced untuk Phase 1.

## 2.6 DEC-006 — Pefindo PD Source: Annual Default Study 2007-2025 PDF

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Decision | Initial Pefindo PD values di-seed dari Pefindo Annual Default Study 2007-2025 (file PDF di root folder workspace), Appendix 2 (Survival Pool Cumulative Average Default Rate based on Debt Instrument). |
| Status | ACTIVE |
| Decided By | Risk Officer + Akuntansi |
| Decided On | 29 Mei 2026 |
| Supersedes | SoW v1.3 §5.1.3 catatan ('angka di atas bersifat ilustratif'); SQL DDL Section 12.8 sample values |

Source Data:

File: Pefindo_Annual_Default_Study_2007-2025_EN.pdf

Author: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Publication date: April 2026

Section referenced: Appendix 2 — Survival Pool Cumulative Average Default Rate (Based on Debt Instrument), pages 19-25

Initial PD Seed Values (Debt Instrument basis — ACTUAL Pefindo data):

| Rating | Y1 (12-Month) | Y3 | Y5 | Y7 | Y10 | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idAAA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | No default observed 2007-2025 |
| idAA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 1 default (2012, SHIP) di Y5; remain flat sampai Y18 |
| idA | 0,0031 | 0,0290 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | Multiple defaults — 0,31% Y1, naik ke 5,49% Y5+ |
| idBBB | 0,0567 | 0,1734 | 0,1866 | 0,1934 | 0,1934 | Highest default rate among investment grade; flat di 19,34% setelah Y6 |
| idBB | 0,5008 | 0,5683 | 0,5683 | 0,5683 | 0,5683 | Very high Y1 PD; non-investment grade |
| idB | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Limited monitoring population di Pefindo (perlu internal model override) |
| idCCC | 0,0939 | 0,6633 | 0,6633 | 0,6633 | 0,6633 | Y2 jump ke 66,33% (1 issuer SHIP default) |
| idD | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Default actual |

Catatan Penting:

PD untuk idB = 0,00% karena Pefindo memiliki limited monitoring population (hanya 2 issuer dalam 3 tahun terakhir). Tugure Risk Management WAJIB override dengan internal model atau gunakan mapping ke rating international (mis. S&P B → 4-5%).

PD untuk idBB sangat tinggi (50,08% Y1) — reflect actual historical default Pefindo termasuk SHIP sector. Konservatif untuk portfolio Tugure tetapi accurate untuk eksposur high-yield Indonesia.

Tabel di atas adalah Debt Instrument basis. Bila perlu Issuing Company basis untuk Counterparty (bank/issuer level), values berbeda — lihat Appendix 3 PDF.

Lifetime PD Y3/Y5/Y7/Y10 tidak compound dari Y1 — ini ACTUAL observed cumulative dari Pefindo Survival Pool methodology, bukan derivasi mathematical.

Update berkala: Pefindo publish Annual Default Study setiap kuartal — Risk Officer wajib upload version terbaru setiap publikasi.

Impact:

SQL DDL Section 12.8 PD Pefindo seed: REPLACED dengan actual Pefindo values (sudah dilakukan dalam revisi ini).

SoW v1.3 §5.1.3 catatan 'ilustratif': perlu di-update jadi 'actual Pefindo Annual Default Study 2007-2025'.

SoW v1.3 §5.1.3.a Lifetime PD: catatan 'derivation' perlu di-update — Lifetime PD adalah actual cumulative dari Pefindo Survival Pool, bukan derivation mathematical.

Risk Management policy: dokumentasikan keputusan internal override untuk idB (limited population) — perlu memo ALCO.

FSD Appendix C §2 ECL Algorithm: PD values dipakai sesuai tabel actual di atas; tidak ada derivasi cumulative dari 12-month.

# 3. Summary of Downstream Document Changes

Sebagai akibat 6 keputusan di atas, dokumen berikut perlu di-update:

| Dokumen | Section | Perubahan | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| FSD Master v1.0 → v1.1 | §2.2 Technology Stack | Lock pilihan: Go/Next.js/PostgreSQL 18 | HIGH |
| FSD Master v1.0 → v1.1 | §2.3 Deployment Topology | On-premise only; hapus cloud options | HIGH |
| FSD Master v1.0 → v1.1 | §5.2 GL Host Integration | Tandai DEFERRED ke Phase 2 | HIGH |
| SoW v1.3 → v1.4 | §5.1.3 Master PD Pefindo | Update sumber: actual Pefindo PDF, bukan ilustratif | HIGH |
| SoW v1.3 → v1.4 | §5.1.10/5.11 Mapping Jurnal & GL | Tambah section 'Standalone Mode Phase 1' (export file) | HIGH |
| SoW v1.3 → v1.4 | §5.1.9 Master CoA | Update default sumber: IMPORT_EXCEL_TUGURE_GL | MEDIUM |
| BRD v1.1 → v1.2 (optional) | §12.3 Dependencies | Hapus vendor selection D-02 (no vendor) | MEDIUM |
| BRD v1.1 → v1.2 (optional) | §13 Risk Register | Hapus R-05; tambah R-16 (Internal capacity) | MEDIUM |
| BLIPS_init_schema.sql v1.2 | Section 12.8 Pefindo PD | REPLACED dengan actual Pefindo values (DONE) | DONE |
| BLIPS_init_schema.sql v1.2 | Section 12.9 CoA Sample | Replace dengan actual Tugure CoA saat seed | PENDING Akuntansi export |
| FSD Appendix D v1.1 (optional) | §3 Mapping Jurnal & GL Interface | Tambah section Phase 1 Standalone mode | MEDIUM |
| BRD v1.1 → v1.2 (optional) | §6.4 System Boundaries | GL Host marked 'Manual export Phase 1 / API Phase 2' | MEDIUM |

Saya rekomendasikan untuk DEC-001 dan DEC-002 update langsung di FSD Master (release v1.1). Untuk DEC-005 dan DEC-006 update di SoW v1.4. BRD/FSD Appendix updates bisa di-batch nanti atau dilakukan parallel saat agent sudah mulai implementasi.

# 4. Open Items yang Masih Perlu Diresolve

Berdasarkan analisis dokumen, masih ada beberapa item dengan priority HIGH yang perlu diklarifikasi sebelum Phase 1 development mulai:

| Open Item | Owner | Priority | Target Resolve |
| --- | --- | --- | --- |
| Master CoA Tugure existing — Excel export dari GL legacy untuk seed initial | Akuntansi | CRITICAL | Sebelum Phase 1 kick-off |
| Counterparty list initial — bank, issuer korporasi, MI, kustodian existing Tugure | Treasury + Risk | CRITICAL | Sebelum Phase 3 (Master Data dev) |
| Initial portfolio + instrumen actual — untuk migration (jika ada) | Treasury | HIGH | Sebelum Phase 9 (UAT) |
| User list dengan role assignment untuk sec.user + sec.user_role | IT Admin + HR | HIGH | Sebelum Phase 3 |
| Tugure Active Directory integration spec (LDAP credentials, group mapping) | IT Security | HIGH | Sebelum Phase 2 (Desain) |
| LGD per tipe eksposur final — confirm Tugure pakai Basel III default (0,4500/0,2500/0,4500/0,7500) atau ada internal model | Risk Management | HIGH | Sebelum Phase 6 (ECL/EIR) |
| Bobot skenario PD — confirm Tugure pakai 0,25/0,50/0,25 default atau adjust | ALCO | HIGH | Sebelum Phase 6 |
| Impact MEV to PD initial values per skenario | ALCO + Risk | HIGH | Sebelum Phase 6 |
| Impact PD multiplier initial value (default 1,1500) | ALCO + Risk | HIGH | Sebelum Phase 6 |
| SICR threshold confirmation (2 notch downgrade default) | Komite Risiko | MEDIUM | Sebelum Phase 6 |
| Probationary period curing (3 vs 6 bulan) | Komite Risiko | MEDIUM | Sebelum Phase 6 |
| GL Host export file format — confirm format yang accepted oleh GL existing Tugure | Akuntansi + IT | MEDIUM | Sebelum Phase 5 |
| DSAK-certified consultant engagement — siapa, kapan, berapa milestone reviews | CFO | MEDIUM | Sebelum Phase 6 |
| Auditor eksternal briefing schedule | CFO + Compliance | LOW | Phase 8/9 |
| Initial Pefindo PD upload procedure (manual atau API) | Risk Officer | LOW | Phase 6 |

# 5. Approval & Sign-Off

Dengan menandatangani halaman ini, pihak-pihak menyatakan bahwa keputusan-keputusan di Bab 2 menjadi authoritative reference untuk implementasi BLIPS IFRS 9. Perubahan dari keputusan ini ke depan WAJIB melalui formal Change Request.

Disusun oleh:

| ________________________________ | ________________________________ |
| --- | --- |
| Project Manager BLIPS | IT Architect Lead |
| Tanggal: __________________ | Tanggal: __________________ |

Direview oleh:

| ________________________________ | ________________________________ |
| --- | --- |
| Kepala Akuntansi & Pelaporan | Kepala Risk Management |
| Tanggal: __________________ | Tanggal: __________________ |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Kepala Treasury | Kepala IT Security |
| Tanggal: __________________ | Tanggal: __________________ |

Disetujui oleh:

| ________________________________ | ________________________________ |
| --- | --- |
| Direktur Teknologi Informasi | Direktur Keuangan (CFO) |
| Technical Approver | Sponsor Proyek |
| Tanggal: __________________ | Tanggal: __________________ |

--- AKHIR DECISION LOG v1.0 ---